**Förslag till åtgärdsplan för fastigheterna i Brf Barberaren 1**

2018

* Fasadrenovering mot innergården på B-huset (påbörjat)
* Bygge av toalett och kokvrå i ”projektkontoret”. (klart)
* Justering och uppmålning av trapp i Storgatan 21B. (klart)
* Raparation av fönster översta våningen hus D. (klart)
* Uteplats på innergård (klart)
* Kylanläggning för Hemtex (pågår)
* Lagning av puts på innerväggar i Hemtex kontor (klart)
* Lagning av puts på källarväggar och golv (påbörjat)

2019

* Åtgärd av värmeläckage i hus A (klart)
* Åtgärd av värmeläckage i hus B (klart)
* Lagning av puts på källarväggar och golv (fortsättning)

2020

* Målning av fönster mot innergården på B-hus och översta våningen på D-hus.
* Målning av fönster mot gränden på B-hus.

2021

* Fasadrenovering mot innergården på B-huset (fortsättning)
* Fasadrenovering mot Törnstens gränd på B-huset.
* Golv i entréer i A- och C-hus

Styrelsen

Tommy Höijd, Rolf Svensson, Kjell Svensson